HPP-Projektrapport

Vecka 6

Projektnamn: circles(preliminärt)

**Projektidé**

Applikationen skall kunna hantera olika grupper för en filmklubb. Motivationen är att de skall vara kul att kunna diskutera och ge betyg till såväl äldre som nyare filmer. Varje användare skall kunna gå med i grupper samt kunna kommentera och ge ett betyg. Applikationen är tänkt att även kunna hämta data från imbds API för att kunna visa omslagsbild samt betyg.

Tidsplan (preliminär)

Vecka 5: planering

Vecka 6: UML modellering

Vecka 7: Implementering

Vecka 8: Implementering

Vecka 9: Implementering

Vecka 10: Rapport/sammanställning

Vecka 11: Redovisning

**Sammanfattning:**

Under vecka 6 har vi fokuserat på en mer precis domänbeskrivning samt gjort utkast till ett första gränssnitt (se under diagrams). Vi har även slutfört ett första utkast till ett UML diagram och påbörjat renskrivningen (se under diagrams). Vi har haft vårt veckomöte med Felix där vi diskuterade MC design pattern samt hur vi skall navigera mellan jpanels i vårt program och har nu en grund att utgå ifrån. Till sist har vi även omformulerat programidén att bara inkludera en cirkel för filmer då vi insåg att tiden är en begränsande faktor. Andra designval som ändrats utifrån originalidén är att navigation sker med en navbar samt efter en lyckad inloggning är första panelen en landingpage som bara visas en gång vid varje ny inloggning.